REALIZACJA INWESTYCJI

## W BUDŻECIE GMINY PIONKI W 2006 ROKU

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 2.200.791,00 zł, wykonanie 1.827.311,13 zł tj. 83,0%

- wybudowano kanalizację sanitarną w miejscowości Kamyk         i Zalesie wydatkując kwotę 1.413.131,10 zł z tego środki budżetu gminy 252.023 zł, pożyczka z WFOŚiGW 628.638 zł, środki        z budżetu państwa i ZPORR-EFRR 551.658 zł,

- wybudowano kanalizacje sanitarną w miejscowości Zadobrze wydatkując kwotę 367.695,42 zł  ze środków własnych,

- przedłużono wodociąg w miejscowości Jedlnia wydatkując kwotę 19.950,50 zł ze środków własnych,

- przedłużono wodociąg w miejscowości Zadobrze wydatkując kwotę  10.414,11 zł ze środków własnych,

- zakupiono dwie szafy sterownicze do przepompowni ścieków    w miejscowości Sokoły za kwotę 10.700,00 zł ze środków własnych,

- zakupiono pompę do studni głębinowej w miejscowości Czarna za kwotę 5.420,00 zł ze środków własnych.

### Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków 2.275.375 zł, wykonanie 2.275.361,35 zł tj. 100%

- na budowę drogi gminnej w miejscowości Helenów wydatkowano kwotę 454.788,69 zł z tego środki budżetu gminy 374.790 zł oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego FOGR

80.000 zł

- na budowę drogi gminnej w miejscowości Jedlnia Kolonia wydatkowano kwotę 552.833,28 zł ze środków własnych,

- na budowę drogi gminnej w miejscowości Adolfin wydatkowano kwotę 871.826,37 zł z tego środki budżetu gminy 621.837, zł oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 250.000 zł,

- na budowę drogi gminnej w miejscowości Bieliny wydatkowano kwotę 367.213,01 zł ze środków własnych,

- opracowano dokumentację projektową na budowę drogi gminnej w miejscowości Płachty Ogrody za kwotę 28.700 zł.

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Plan wydatków 495.280 zł, wydatkowano kwotę  492.955,40 zł

- zakupiono dwa samochody pożarnicze dla OSP Czarna i OSP Jaroszki i wydatkowano kwotę 373.959 zł z tego środki budżetu gminy 38.320, środki Urzędu Marszałkowskiego 100.000 zł oraz pożyczka z WFOŚiGW 236.000 zł,

- wykonano modernizację strażnicy OSP w Czarnej ze środków budżetu gminy na kwitę 88.287,40 zł.

- zakupiono dwie pompy szlamowe dla OSP Sucha i OSP Jedlnia za kwotę 30.709 zł z tego środki budżetu gminy 14.000 zł i środki z Urzędu Marszałkowskiego 18.260 zł.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków 1.181.460 zł,  wydatkowano kwotę     1.181.458,41 zł tj.100%

- dokonano rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej                w Jaroszkach na kwotę 529.658 zł ze środków budżetu gminy,

- rozpoczęto rozbudowę Publicznego Zespołu Szkół-Gimnazjum w Jedlni wydatkując w 2006 r. kwotę 351.476,66 zł   ze środków budżetu gminy,

- rozpoczęto budowę Sali gimnastycznej w PZSz w Jedlni przeznaczając w 2006r. kwotę 148.523,34 zł ze środków budżetu gminy,

- dokonano wymiany pokrycia dachowego i stolarki okiennej na budynku Publicznego Zespołu Szkól w Suskowoli wydatkując kwotę 151.800,41 zł z tego środki budżetu gminy 91.800,00 zł       i środki z Urzędu Marszałkowskiego 60.000,00 zł.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

# Plan wydatków 37.000 zł, wydatkowano kwotę 36.888,25 zł.

- wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Suskowoli wydatkując kwotę 36.888,25 zł   ze środków budżetu gminy.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków 65.082 zł, wydatkowano kwotę 65.080,56 zł.

- wykonano modernizacje oświetlenia ulicznego w miejscowości Augustów wydatkując kwotę 40.884,49 zł ze środków budżetu gminy,

- wykonano modernizacje oświetlenia w miejscowości Kamyk wydatkując kwotę 12.800,66 zł ze środków budżetu gminy,

- wykonano modernizacje oświetlenia ulicznego w miejscowości Mireń wydatkując kwotę 11.395,41 zł ze środków budżetu gminy.

### Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków 393.634 zł, wydatkowano kwotę 393.633,85 zł.

- wybudowano wielofunkcyjne boisko sportowe w miejscowości Suskowola za kwotę 393.633,85 zł z tego środki budżetu gminy 293.634 zł oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego 100.000 zł.