REALIZACJA INWESTYCJI

## W BUDŻECIE GMINY PIONKI W 2008 ROKU

W budżecie gminy na rok 2008 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 6.718.199,00 zł, a wydatkowano kwotę 6.048.885,30 zł tj. 90,0 % zakładanego planu, z tego:

- do Gminy Jedlnia Letnisko została przekazana dotacja w kwocie 13.636,69 zł na dofinansowanie budowy drogi w m. Maryno położonej w części na terenie Gminy Pionki,

- na realizację Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” wydatkowano z dotacji rozwojowej środki w kwocie 12.136,00 zł,

- na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne   wydatkowano środki w kwocie 6.023.112,61 zł. Zrealizowane w 2008 roku zadania inwestycyjne zostały  przedstawione w załączniku Nr 3 i omówione poniżej.

### W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

zaplanowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 489.700,00 zł,  wykonanie wynosi 417.141,86 zł tj. 85,2%  z tego:

- na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszno zaplanowano wydatki w kwocie 399.500,00 zł. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 347.234,60 zł tj. 86,9 % zakładanego planu. Zadanie było sfinansowane ze środki budżetu gminy w kwocie  247.234,60 zł i  dotacji    z budżet Województwa Mazowieckiego w kwocie 100.000,00 zł.               W ramach tego zadania wybudowano kanalizacje grawitacyjną o długości 1698 mb, a tym samym stworzono możliwość wykonania indywidualnych przyłączy do gospodarstw domowych.  Do końca roku wykonanych zostało 15 przyłączy.

- na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wodociągu w miejscowości Jedlnia - Podsiczki z planowanej kwoty 20.000,00 zł wydatkowano z budżetu gminy kwotę 15.573,00 zł tj. 77,9 % planowanych środków,

- na opracowanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laski-Januszno wydatkowano kwotę 800,00 zł, ze środków własnych,

- planowane w kwocie 2.200,00 zł środki własne na wydatki związane          z  dokumentacją budowy kanalizacji w m. Suskowola i 2.000,00 zł na wydatki związane z dokumentacją Budowy kanalizacji w m. Płachty Ogrody w 2008 roku nie były wydatkowane, ponieważ nie zaistniała taka konieczność.

- dokonano modernizacji przepompowni ścieków w miejscowości Działki Suskowolskie. Z planowanej kwoty 25.000,00 zł wydatkowano na realizację tego zadania ze środków własnych gminy kwotę 23.790,00 zł

- dokonano modernizacji wodociągu w miejscowości Augustów.                 Z planowanej kwoty 10.000,00 zł  wydatkowano na realizację tego zadania 8.196,72 zł ze środków własnych gminy. W ramach modernizacji wodociągu wydłużono magistralę o 260 mb.

- dokonano zakupu czterech pomp do przepompowni ścieków                     w miejscowości Działki Suskowolskie i Jedlnia. Z planowanej kwoty 30.000,00 zł wydatkowano na realizacje tego zadania ze środków gminy kwotę 21.547,54 zł.

### W dziale 600 – Transport i łączność

zaplanowano  wydatki w kwocie 3.425.120,00 zł, wydatkowano środki               w kwocie  3.055.063,72 zł tj. 89,2% zakładanego planu  z tego:

- na budowę drogi gminnej w miejscowości Kościuszków – Marcelów II etap zaplanowano środki w kwocie 440.600,00 zł, a wydatkowano kwotę 440.592,87 zł gdzie środki budżetu gminy stanowiły kwotę 390.592,87 zł,    i dofinansowanie z funduszu celowego Urzędu Marszałkowskiego -                terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wyniosło 50.000 zł.       W ramach tego zadania wybudowano drogę o długości 850 mb łącznie         z podbudową i dwoma warstwami asfaltu.

- na zadanie budowa drogi gminnej w miejscowości Augustów zaplanowana była kwota 18.000,00 zł, a wydatkowano ze środków własnych kwotę 6.450,00 zł za dokumentację projektowo-kosztorysową,

- na zadanie budowa drogi gminnej w miejscowości Czarna-Kościuszków zaplanowana była kwota 8.000,00 zł, którą wydatkowano w całości ze środków własnych  za opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową,

- na budowę drogi gminnej w miejscowości Bieliny - Mireń z planowanej kwoty 505.700,00 zł wydatkowano kwotę 505.681,26 zł. Zadanie realizowane było z udziałem dofinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 200.000,00 zł i środków własnych w  kwocie 305.681,26, zł. W związku z budowa tej drogi zostało uruchomione połączenie dróg wyższego rzędu tj. drogi powiatowej z drogą wojewódzką. Długość wybudowanej drogi wynosi 1036 mb.

- na budowę drogi gminnej w miejscowości Jedlnia Kolonia z planowanej kwoty 474.300,00 zł, wydatkowano kwotę 474.223,23 zł. Budowa drogi została sfinansowana w całości ze środków własnych. Budowa drogi umożliwiła mieszkańcom pięciu wsi dostęp oraz skróciła dojazd do drogi wojewódzkiej 737. W wyniku realizacji tego zadania wybudowano drogę o długości 821 mb.

- na budowę drogi gminnej w miejscowości Czarna  Walerów zaplanowano środki w kwocie 584.573,00 zł, wydatkowano kwotę 584.572,71 zł ze środków budżetu gminy. Długość wybudowanego odcinka drogi wynosi 1200 mb. Mieszkańcy wsi Czarna nieodpłatnie przekazali grunty                  z przeznaczeniem na pas drogowy.

- na budowę drogi gminnej w miejscowości Januszno z planowanej kwoty 818.347,00 zł wydatkowano kwotę 815.837,95 zł. Budowa drogi została      w całości sfinansowana z dochodów własnych. Długość wybudowanego odcinka drogi wynosi 1300 mb.

- na budowę drogi gminnej w miejscowości Marcelów z planowanej kwoty 218.600,00 zł, wydatkowano kwotę 218.485,70 zł z dochodów własnych. Nowo wybudowana droga o długości 387 mb połączyła dwie gminy, Gminę  Pionki z Gminą Jedlnia Letnisko.

- na modernizację drogi gminnej w miejscowości Kamyk z planowanej kwoty 352.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.220,00 zł ze środków własnych na opracowanie dokumentacji kosztorysowej, planowana budowa drogi nie została wykonana w 2008 r. z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.

- planowane wydatki w łącznej kwocie 5.000,00 zł  na wykonanie map związanych z wykonaniem dokumentacji na budowę dróg w m. Czarna, Januszno i Jaroszki –Stoki  nie były realizowane.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

zaplanowano wydatki w kwocie 25.000,00 zł, wydatkowano kwotę 16.043,00 zł na modernizacje budynku komunalnego w miejscowości Czarna. Modernizacja została  wykonana w całości ze środków własnych gminy.

W dziale 750 – Administracja publiczna

zaplanowano  wydatki w kwocie 67.000,00 zł, wydatkowano kwotę 66.937,72 zł   na zakup działki pod budowę budynku Urzędu Gminy.

### W dzial 754 – Bezpieczeństwo publiczne

zaplanowano  wydatki w kwocie  402.450,00 zł, wydatkowano kwotę  387.606,70 zł z tego:

- na podstawie zawartego porozumienia dofinansowano zakup motocykla     z wideo radarem dla Policji w kwocie 20.000,00 zł,

- na wykonanie projektu budowy boksu garażowego przy OSP Czarna         ze środków własnych wydatkowano kwotę 4.270,00 zł,

- na modernizacje strażnicy przy OSP Jaroszki z budżetu gminy wydatkowano kwotę 18.901,16 zł,

- na budowę szamba i przyłącza wodociągowego do strażnicy przy OSP Czarna  wydatkowano kwotę 6.195,54 zł

- na zakup samochodu ratownictwa techniczno – drogowego dla OSP Sucha  wydatkowano kwotę 150.990,00 zł z tego środki gminy stanowiły kwotę 50.990,00 zł, a dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wyniosło 100.000,00 zł.

- na karosację samochodu pożarniczego dla OSP Sucha wydatkowano kwotę 139.100,00 zł, z tego środki gminy stanowiły kwitę 99.100,00 zł,       a otrzymana  dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska        i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwotę 40.000,00 zł,

- na zakup zestawu narzędzi ratowniczo-hydraulicznych wydatkowano kwotę 48.150,00 zł. Zakup został sfinansowany z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 37.800,00 zł i środków własnych w kwocie 10.350,00 zł.

### W dziale 801 – Oświata i wychowanie

zaplanowano wydatki w kwocie  1.960.403,00zł, wydatkowano kwotę     1.596.996,76 zł tj. 81,50%  zakładanego planu z tego :

- na budowę drogi wewnętrznej przy PSP w Czarnej zaplanowano wydatki w kwocie 65.500,00 zł. Na realizacje zadania wydatkowano ze środków własnych  kwotę 65.127,48 zł.

- na wymianę pokrycia dachowego i stolarki okiennej w budynku PSP        w Czarnej zaplanowano środki w kwocie 59.474,00 zł, a wydatkowano kwotę 59.473,53 zł.

- na kontynuowanie rozbudowy Publicznego Zespołu Szkół w Jedlni zaplanowano środki w kwocie 803.910,00 zł, a  wydatkowano kwotę 801.909,83 zł ze środków własnych  gminy na dokończenie rozbudowy. Inwestycja została oddana do użytkowania w kwietniu,

- na kontynuowanie budowy sali gimnastycznej przy PZS w Jedlni zaplanowano środki w kwocie 440.703,00 zł, wydatkowano kwotę 439.766,19 zł. Na realizację zadania wydatkowano środki własne gminy    w wysokości 289.766,19 zł,  i otrzymane środki z dotacji celowej                 z Totalizatora Sportowego w kwocie 150.000,00 zł,

- na modernizacje budynku PSP w Jedlni zaplanowano środki w kwocie 168.226,00 zł. Zadanie sfinansowane było ze środków własnych  w kwocie 118.189,73 zł i  z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego              w wysokości 50.000,00 zł. W ramach modernizacji wykonano wymianę okien, remont dachu oraz wymianę obróbek blacharskich.

- na modernizację kotłowni przy PSP w Suskowoli zaplanowano środki w kwocie 58.600,00 zł, wydatkowano ze środków własnych gminy kwotę 57.340,00 zł,

- na zakup kserokopiarki do Gimnazjum w Suskowoli zaplanowano środki w kwocie 7.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 5.190,00 zł ze środków własnych gminy,

- w budżecie na rok 2008 zaplanowano w kwocie 356.900,00 zł  środki na zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły. Zakup miał zostać sfinansowany ze środków własnych w kwocie 181.900,00 zł ujętych w budżecie gminy i środków z  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 175.000,00 zł w ramach realizacji Programu „Uczeń na wsi”, który funkcjonuje poza budżetem,     Do końca roku dostawca nie przekazał autobusu zamawiającemu.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

zaplanowano wydatki w kwocie 6.790,00 zł, wydatkowano kwotę     5.190,00 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki. Zakup kserokopiarki został sfinansowany z dotacji Wojewody Mazowieckiego na zadania zlecone.

### W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zaplanowano wydatki w kwocie 125.400,00 zł, wydatkowano kwotę     112.697,94 zł z tego:

- na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy wydatkowano      ze środków  własnych kwotę 37.364,26 zł,

- na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Jedlnia – Sokoły wydatkowano  kwotę 75.333,68 zł.

### W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

zaplanowano wydatki  w kwocie  365.500,00 zł, wydatkowano kwotę 365.434,91 zł. na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Czarna z tego kwotę 285.434,91 zł wydatkowano ze środków własnych natomiast kwotę 80.000,00 zł stanowiła dotacja  z budżetu Województwa Mazowieckiego.