REALIZACJA INWESTYCJI

## W BUDŻECIE GMINY PIONKI W 2010 ROKU

W budżecie gminy na rok 2010 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 10.901.584,00 zł, a wydatkowano kwotę 10.477.940,86  zł tj. 96,1 % zakładanego planu,

z tego:

- na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z planowanej kwoty 10.701.584,00 zł wydatkowano 10.277.940,86 zł.

- na dotację dla Powiatu Radomskiego zaplanowano i przekazano dotację w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę drogi Pionki - Podgóra.

Zrealizowane w 2010 roku zadania inwestycyjne zostały  przedstawione w Tabeli  Nr 4      i omówione poniżej.

### W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

zaplanowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 4.584.673,00 zł,  wykonanie wynosi 4.578.293,41, zł tj. 99,9 %  z tego:

- na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustów zaplanowano wydatki               w kwocie 3.160.053,00 zł. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 3.159.866,86 zł tj. 100,00 % zakładanego planu. Zadanie było sfinansowane ze środki budżetu gminy                 w kwocie 359.866,86zł, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                    i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.800.000,00 zł oraz kredytu bankowego w kwocie 1.000.000,00 zł. W ramach tego zadania wybudowano kanalizacje sanitarną ciśnieniową o długości 13.824 mb, a tym samym stworzono możliwość wykonania indywidualnych przyłączy do gospodarstw domowych.  Do końca roku wykonanych zostało 176 przyłączy.

- na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laski - Januszno zaplanowano wydatki na dokończenie budowy w kwocie 195.574,00 zł a wydatkowano kwotę      195.522,15 zł tj. 100,00 % zakładanego planu. Realizację zadania rozpoczęto w 2009 roku ze środków własnych i   pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   w Warszawie w kwocie 540.000,00 zł. Zostało zakończone, odebrane i przekazane do użytkowania w 2010 r. W ramach tego zadania wybudowano kanalizacje grawitacyjną o długości 6112 mb i kanalizację tłoczną    o długości 4443 mb, a tym samym stworzono możliwość wykonania indywidualnych przyłączy do gospodarstw domowych.

- na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płachty Ogrody zaplanowano wydatki w kwocie 317.137,00 zł. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 317.135,86 złotych z budżetu gminy. W ramach tej inwestycji wybudowano kanalizację grawitacyjną o długości 863mb i kanalizacje tłoczną o długości 278mb.

- na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mireń – Sucha- Bieliny zaplanowano wydatki z budżetu gminy w kwocie 211.816,00 zł. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 211.655,80 zł tj. 99,9 % zakładanego planu, z tego 205.816,00 koszty kwalifikowane. Zadanie realizowane jest cyklu dwuletnim 2010-2011. Na realizację zadania Gmina pozyskała środki z Unii Europejskie  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

- nie wydatkowano kwoty 5.000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny gdyż procedura przetargowa nie była możliwa do zakończenia w 2010r.

- na opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Czarna na planowane wydatki w kwocie 67.260,00 zł wydatkowano środki własne w wysokości 67.020,00 zł tj. 99,6 %

- na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy zaplanowano wydatki w kwocie 500.000,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 499.464,66 zł tj. 99,9 %

- na budowę wodociągu w miejscowości Czarna Walerów zaplanowano środki w kwocie 46.033,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano z budżetu gminy 46.012,79 zł. Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim. Zakończenie zadania  planowane jest na dzień               30 kwietnia 2011r.

- dokonano zakupu pomp do przepompowni ścieków. Z planowanej kwoty  12.000,00 zł wydatkowano  11.868,16 zł ze środków własnych,

- dokonano zakupu samochodu dostawczego do obsługi sieci wodociągowej                          i kanalizacyjnej. Z planowanej kwoty 69.800,00 zł wydatkowano z budżetu gminy kwotę 69.747,13 zł . Zakup samochodu przyczyni się do skrócenia czasu dojazdu do awarii oraz ułatwi zakup i dostawę części niezbędnych do usunięcia awarii.

### W dziale 600 – Transport i łączność

zaplanowano  wydatki w kwocie 2.416.814,00 zł, wydatkowano środki w kwocie  2.338.668,47 zł tj. 96,8 % zakładanego planu  z tego:

- na budowę drogi gminnej w miejscowości Jaroszki-Stoki zaplanowano środki                     w kwocie 1.228.860,00 zł, które zostały wydatkowane w 100%.

W ramach tego zadania wybudowano drogę o długości 775,85 mb wraz z mostem na rzece Leniwa.

- na zadanie budowa drogi gminnej w miejscowości Januszno Działki zaplanowana była kwota 501.000,00 zł, a wydatkowano ze środków własnych gminy kwotę 493.870,97 zł tj. 98,6%. W ramach tego zadania wybudowano drogę o długości 687 mb.

- na zadanie budowa drogi gminnej w miejscowości Bieliny z planowanej kwoty 340.124,00 zł, wydatkowano 100%. Długość wybudowanej drogi wynosi 717,57 mb.

- na budowę drogi gminnej w miejscowości Januszno  z planowanej kwoty 226.795,00 zł, wydatkowano 100%. Budowa drogi została sfinansowana w całości ze środków własnych gminy. W ramach tego zadania dokonano poszerzenia drogi wykonano dwie warstwy nawierzchni tj. warstwę wyrównawczą i warstwę ścieralną. Długość drogi wynosi 570 mb

- na budowę drogi gminnej w miejscowości Kolonka z planowanej kwoty 105.000,00 zł wydatkowano z budżetu gminy kwotę 34.160,00 zł. Zaplanowane w budżecie gminy środki nie zostały wydatkowane z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne (ujemne temperatury). Inwestycja będzie realizowana w 2011 roku.

- na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę dróg gminnych      z planowanej kwoty 10.000,00 zł wydatkowano kwotę 10.000,00 na opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej . Środki pochodziły z budżetu gminy.

- na zakup wiaty przystankowej w miejscowości Zalesie z planowanej kwoty 5.035,00 zł wydatkowano kwotę 4.860,48 zł. Zakup wiaty przystankowej zrealizowano z funduszu sołeckiego wsi Zalesie.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

zaplanowano wydatki w kwocie 42.200,00 zł, wydatkowano kwotę 41.951,49 zł tj. 99,4 % zakładanego planu z tego:

- w ramach modernizacji budynków komunalnych wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku komunalnego w miejscowości Poświętne oraz opracowano dokumentację projektowo kosztorysową termomodernizacji budynku komunalnego w miejscowości Suskowola z planowanej kwoty 38.000,00 zł wydatkowano z budżetu gminy kwotę 37.851,50 zł. Środki w całości pochodziły                        z budżetu gminy.

- na zakup pieca gazowego do budynku komunalnego w miejscowości Poświętne               z planowanej kwoty 4.200,00 zł wydatkowano z budżetu gminy kwotę 4.099,99 zł tj 97,6%.

W dziale 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.388.600,00 zł, wydatkowano kwotę              2.169.715,25 zł   na budowę budynku Urzędu Gminy. Środki finansowe pochodziły               z budżetu gminy  w kwocie 1.169.715,25 zł oraz z kredytu bakowego w kwocie 1.000.000,00 zł. Budowę urzędu rozpoczęto w 2009 roku a w 2010 r. budowa była kontynuowana. Zakończenie budowy planuje się na koniec marca 2011 roku.

### W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne

zaplanowano  wydatki w kwocie  95.824,00 zł, wydatkowano kwotę 93.258,04 zł            z tego:

- na  modernizacje  strażnicy OSP w miejscowości Jaroszki z planowanej kwoty 50.000,00 zł ze środków własnych wydatkowano kwotę 48.800,00 zł,

- na budowę parkingu wraz ze słupem ogłoszeniowym przy OSP Jedlnia z planowanej kwoty 15.000,00 zł  wydatkowano kwotę 13.964,01 zł. Na realizację tego zadania przeznaczono środki z funduszu sołeckiego wsi Jedlnia.

- na ogrodzenie remizy OSP Czarna z planowanej kwoty 30.824,00 zł wydatkowano kwotę 30.494,03 zł. Budowa ogrodzenia został sfinansowany z funduszu sołeckiego wsi Czarna Wieś i Czarna Kolonia.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

zaplanowano wydatki w kwocie 83.103,00zł, wydatkowano kwotę  79.802,50zł                        tj. 96.0 %  zakładanego planu z tego :

- na modernizacje budynku PSP w Jedlni - opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku zaplanowano środki w kwocie 15.000,00 zł. Zadanie sfinansowane było ze środków własnych  w kwocie 13.511,50 zł

- na modernizację ogrzewania w PSP Augustów opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano środki w kwocie 20.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 18.391,50 zł ze środków własnych gminy,

- na modernizację budynku w PSP Czarna – opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano środki w kwocie 25.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 24.971,50 zł ze środków własnych gminy

- na opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy PSP w Jedlni zaplanowano środki w kwocie 3.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 2.989,00 zł,

na opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy PSP w Suskowoli zaplanowano środki w kwocie 3.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 2.989,00 zł.

- dokonano zakupu sprzętu muzycznego dla PSP Augustowie. Z planowanej kwoty 17.103,00 zł wydatkowano kwotę 16.950,00zł. Środki finansowe na zakup sprzętu muzycznego przeznaczono z funduszu sołeckiego wsi Augustów.

### W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zaplanowano wydatki w kwocie 123.000,00 zł, wydatkowano kwotę     122.921,70 zł    z tego:

- na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Adolfin, Helenów, Kieszek, Marcelów, Stoki, Żdżary i Czarna wydatkowano kwotę 122.921,70 zł. Budowę oświetlenia                         w miejscowości Adolfin, Helenów, Kieszek, Marcelów, Stoki, Żdżary sfinansowano                        z funduszu sołeckiego natomiast budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarna sfinansowano z budżetu gminy.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zaplanowano wydatki w kwocie 45.900,00 zł, wydatkowano kwotę 45.880,00 zł

- na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji budynku na Gminne Centrum Kultury w miejscowości Januszno z planowanej kwoty 45.900,00 zł wydatkowano z budżetu gminy kwotę 45.880,00 zł.

### W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

zaplanowano wydatki  w kwocie  921.470,00 zł, wydatkowano kwotę 807.450,00 zł tj.87,60% z tego:

- na budowę obiektu sportowego w miejscowości Kolonia Jedlnia z planowanej kwoty 800.000,00 zł wydatkowano z budżetu gminy kwotę 800.000,00 zł. Zakończenie budowy obiektu sportowego planowane jest na dzień 31 lipca 2011r.

- na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Laski nie wydatkowano        planowanej kwoty ze środków własnych w wysokości 114.020,00 zł. Niekorzystne warunki atmosferyczne nie pozwoliły na wykonanie prac określonych                                                 w harmonogramie rzeczowo finansowym. Zakończenie budowy boiska planowane jest na dzień 30 maja 2011r.

- dokonano zakupu urządzeń do budowy placu zabaw w miejscowości Krasna Dąbrowa za kwotę 7.450,00 zł. Środki finansowe na urządzenie placu zabaw przeznaczone były                   z funduszu sołeckiego wsi Krasna Dąbrowa.

W ó j t   G m i n y

inż. Mirosław  Ziółek